Приложение № 1 к постановлению Администрации Борского сельсовета от 03.08.2017 № 96.1-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017-2019 ГОДЫ"

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы "Обеспечение комфортной среды проживания на территории Борского сельсовета

на 2017-2019 годы "

| Наименование Программы |  | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Обеспечение комфортной среды проживания на территории Борского сельсовета на 2017-2019 годы " (далее - Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы |  | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Программы |  | Администрация Борского сельсовета |  |  |  |
| Разработчик Программы |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр по благоустройству Борского сельсовета» |  |  |  |
| Исполнители мероприятий Программы: |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр по благоустройству Борского сельсовета» |  |  |  |
| Основные цели Программы |  | -Совершенствование системы комплексного благоустройства Борского сельсовета; -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Борского сельсовета; -Совершенствование эстетического вида Борского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; - Содержание улично-дорожной сети, дорожных знаков; |  |  |  |
|  |  |  | - повышение общего уровня благоустройства поселения; - оказание содействия занятости населения. |  |  |
| Основные задачи Программы |  |  | -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - Благоустройство территории в части озеленения; - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. - снос аварийного, ветхого жилья. - содержание и ремонт дорожной сети и пешеходных переходов; - содержание и ремонт дорожных знаков; - содержание мест захоронения; |  |  |
| Сроки реализации Программы |  |  | 2017-2019 годы |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  |  | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета Программы составляет (Приложение 1): в 2017-2019 годах, в том числе: на 2017 -9 573 тыс. руб; на 2018 – 9 503 тыс. руб; на 2019 – 9 513 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2019 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  |  | -Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. -определение перспективы улучшения благоустройства Борского сельсовета. -создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -улучшение состояния территорий, снос пожароопасных строений, освобождения новых площадей под строительство, - привитие жителям любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории Борского сельсовета. - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; |  |  |
|  | - совершенствование эстетического состояния территории; увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха граждан; - предотвращение сокращения зелёных насаждений; - благоустроенность населенных пунктов поселения. |  |  |  |  |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия Борского сельсовета, и рельеф местности создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры в населенных пунктах.

В настоящее время население Борского сельсовета составляет 2679 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАШЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1	Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве территории
Борского сельсовета.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения на территории Борского сельсовета. Анализ проведен по трем показателям по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

- Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений с МБУ «Комплексным центром по благоустройству Борского сельсовета»

- . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1. Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, уборка мусора, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории поселения

Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, содержание гражданами с нарушением всех норм и правил домашних животных.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2017-2019 годов необходимо организовать и провести: смотры-конкурсы,    направленные   на   благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому   содержанию   прилегающих   территорий»   с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории поселения:

совершенствование системы комплексного благоустройства территории поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства -поселения;

-	организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

- Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов поселения.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов с использованием современных технологий размещения твердых бытовых отходов. Так в 2016 году построена площадка временного накопления ТБО, и запланировано:

- Приобретение установки по утилизации ТБО;

- Внедрение мероприятий по сортировке ТБО;

-  Приобретение мусоровоза.

- Проведение конкурсов на звание "Лучший двор", который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки территорий поселения. Ежегодный конкурс социальных и культурных проектов Борского сельсовета в номинация «Лучшая территория учреждения», который позволит решить социальные проблемы поселка и деревень, благоустройство территорий и озеленение территорий. Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовых территорий.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства территорий, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству территорий поселения (Приложение 1).

Приложение 1

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

| Прогноз сводных показателей муниципальных задач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Значение показателей объема услуги (работы) |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |
|  | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планово го периода | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| Содержание детских площадок | 5 детских площадок | 5 детских площадок | 5 детских площадок | 5 детских площадок | 40000,00 | 40000,00 | 70000,00 | 70000,00 |
| Содержание площадей | 1 центральный сквер | 1 центральный сквер | 1 центральный сквер | 1 центральный сквер | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| Содержание хоккейной коробки | 1 хоккейная коробка | 1 хоккейная коробка | 1 хоккейная коробка | 1 хоккейная коробка | 80000,00 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| Устройство уличных ограждений | 1200 метров погонных ограждений | 1500 метров погонных ограждений | 1000 метров погонных ограждений | 1000 метров погонных ограждений | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
| Приобретение и установка вазонов, урн, досок объявлений, информационных стендов | 5 информационных стендов | 2 доски объявлений, 10 информационных стендов, 5 вазонов, 10 урн | 2 доски объявлений, 10 информационных стендов, 5 вазонов, 10 урн | 2 доски объявлений, 10 информационных стендов, 5 вазонов, 10 урн | 90000,00 | 100000,0 | 100000,0 | 200000,0 |
| Приобретение необходимого имущества и регистрация прав на него |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию ( приобретение производственной базы) |  |  |  |  | 0 | 95000,00 | 95000,00 | 95000,00 |
| Приобретение и регистрация права на специальную и самоходную технику |  |  |  |  | 0 | 95000,00 | 95000,00 | 95000,00 |
| Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лучший двор | Три номинации, 42 участника | Три номинации, 50 участников | Три номинации, 60 участников | Три номинации, 70 участников | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 |
| Лучший цветник | Три номинации, 12 участников | Три номинации, 15 участников | Три номинации, 20 участников | Три номинации, 25 участников | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 |
| Лучшая усадьба | Три номинации, 12 участников | Три номинации, 15 участников | Три номинации, 20 участников | Три номинации, 25 участников | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 |
| Оздоровление санитарной, экологической обстановки в поселении и свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация санитарных месячников по уборке несанкционированных свалок | Два раза в год: май, сентябрь | Два раза в год: май, сентябрь | Два раза в год: май, сентябрь | Два раза в год: май, сентябрь | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 300000,0 |
| Установка видеокамер в местах несанкционированных свалок | 4 фотоловушки | 2 видеокамеры | 5 видеокамер | 2 видеокамеры | 40000,0 | 30000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Убрано 4 несанкционированных свалки | Убрать 3 несанкционированных свалки | Убрать 4 несанкционированных свалки | Убрать 4 несанкционированных свалки | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 200000,0 |
| Вывоз мусора из уличных урн | Вывоз мусора 3 раза в неделю из 60 урн | Вывоз мусора 3 раза в неделю из 60 урн | Вывоз мусора 3 раза в неделю из 60 урн | Вывоз мусора 3 раза в неделю из 60 урн | 70000,00 | 75000,00 | 80000,00 | 85000,00 |
| Благоустройство территории в части озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство цветников, посадка деревьев, кустарников | 2 цветника, 24 дерева | 2 цветника, 30 деревьев, 15 кустарников | 3 цветника, 30 деревьев, 15 кустарников | 4 цветника, 30 деревьев, 15 кустарников | 20000,00 | 20000,00 | 25000,00 | 30000,00 |
| Разбивка газонов, уход за газонами | 100 м.кв., стрижки | Разбивка одного газона, 120 м. кв., стрижки | Разбивка одного газона, 150 м. кв., стрижки | 150 м. кв., стрижки | 10000,0 | 15000,0 | 20000,0 | 25000,0 |
| Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрение передовых методов обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мусорных контейнеров, контейнеровоза, установки по утилизации ТБО. | Приобретение установки по утилизации ТБО | Приобретение и установка 10 контейнеров для сортировки ТБО | Приобретение и установка 10 контейнеров для сортировки ТБО | Приобретение мусоровоза | В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 21.07.2017 г. №424-П «Об утверждении распределения субсидий на строительство (реконструкцию) объектов размещения отходов на территории Красноярского края и приобретение и (или) монтаж комплексов по обезвреживанию отходов бюджетам муниципальных образований Красноярского края в 2017 году», 4549500 (четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Софинансирование из бюджета муниципального образования Борский сельсовет Туруханского района Красноярского края в размере 1,2%, 54594 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек. | 11739200,0 | 2000000,0 | 2000000,0 |
| Снос аварийного, ветхого жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос аварийных строений | 1 строение | 1 строение | 1 строение | 1 строение | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 |
| Содержание и ремонт дорожной сети и пешеходных переходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсыпка гравием | 970 метров УДС | 1000 метров УДС | 1000 метров УДС | 1000 метров УДС | 2500000,0 | 2500000,0 | 2500000,0 | 2500000,0 |
| Поливка дорог | 4327 метров УДС | 8000 метров УДС | 8000 метров УДС | 8000 метров УДС | 400000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 500000,0 |
| Очистка от снега | 30000 метров УДС | 30000 метров УДС | 30000 метров УДС | 30000 метров УДС | 750000,0 | 750000,0 | 800000,0 | 1000000,0 |
| Грейдирование дорог | 35000 метров УДС | 35000 метров УДС | 35000 метров УДС | 35000 метров УДС | 750000,00 | 750000,0 | 800000,0 | 1000000, |
| Устройство пешеходных тротуаров | 0 | 500 метров квадратных | 500 метров квадратных | 500 метров квадратных | 0 | 375000,0 | 375000,0 | 375000,0 |
| Содержание и ремонт дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка дорожных знаков | 20 дорожных знаков приобрести и установить | 20 дорожных знаков приобрести и установить | 0 | 0 | 90000,0 | 90000,00 | 0 | 0 |
| Текущий ремонт, замена знаков | 8 дорожных знаков | 10 дорожных знаков, 36 убрать | 10 дорожных знаков | 10 дорожных знаков | 20000,00 | 60000,00 | 20000,00 | 25000,00 |
| Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и уход за могилами участников ВОВ | 48 | 48 | 48 | 48 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| Содержание, ремонт и замена внешнего ограждения | 100 метров погонных | 100 метров погонных | 800 метров погонных | 100 метров погонных | 50000,0 0 | 50000,0 0 | 150000,0 0 | 50000,0 0 |

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Борского сельсовета.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в таблице 1 к настоящей Программе, по объектам благоустройства осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Борского сельсовета.

Исполнитель Программы - МБУ«Комплексный центр по благоустройству Борского сельсовета» - ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории Борского сельсовета на 2017-2019 годы.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение    уровня    благоустройства    территории    поселения, улучшение

санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Борского сельсовета.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения);

- процент привлечения жителей поселения к работам по благоустройству;

-	процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий - владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности территорий поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха граждан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

качественное содержание дорог, дворовых территорий и объектов благоустройства.

К количественным показателям реализации Программы относятся: -увеличение количества высаживаемых деревьев; -увеличение площади цветочного оформления;

- увеличение освещенности улиц поселения;

- сокращение несанкционированных свалок бытового мусора.