# Администрация Борского сельсовета

#### ТуруханскОГО районА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.02.2020 г. | п. Бор | 20-п |

- Об утверждении плана основных мероприятий Борского сельсовета по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода.

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, сохранности зданий, сооружений, коммуникаций и материальных ценностей в период весеннего паводка 2020 г., на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на территории МО Борский сельсовет в 2020 г. Приложение № 1.

2. Системному администратору  Борского сельсовета опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Борского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности главы

Борского сельсовета							          Л. С. Лескова

Приложение № 1

к постановлению администрации Борского сельсовета от 10.02.2020 г. № 20-п

ПЛАН

основных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на территории МО Борский сельсовет в 2020 году

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата исполнения | Исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседания КЧС и ОБП муниципального образования Борский сельсовет по вопросу подготовки к весеннему паводку 2020 г. | до 17.04.2020 г. | Глава Борского сельсовета |
|  | Проверка готовности к работе системы оповещения населения о ЧС | до 25.03.2020 г. | Заместитель главы Борского сельсовета |
|  | Подготовка мест временного размещения граждан на случай возможной эвакуации, организация и обеспечение населения в период проживания в ПВР питанием | до 15.04.2020 г. | Глава Борского сельсовета, заместитель главы, руководители ПВР |
|  | Проведение комплекса мероприятий по сохранности материально-технических ценностей, дизельных электростанций, складов ГСМ, техники, оборудования, зданий | апрель 2020 г. | Администрация Борского сельсовета, организации и предприятия |
|  | Создание временных водоотводов в п. Бор для предотвращения размывки берега р. Енисей | По мере необходимости | Администрация Борского сельсовета, МБУ "Комплексный центр по благоустройству Борского сельсовета" |
|  | Организация и проведение встречи эвакуируемого населения, перевозка, размещение в пунктах временного размещения п. Бор | По мере необходимости | Администрация Борского сельсовета, руководители ПВР |
|  | Осуществление охраны общественного порядка, пресечение преступлений административных правонарушений в местах размещения эвакуированного населения | При развертывании ПВР | Пункт полиции МВД России по Туруханскому району |
|  | Предоставление информации в КЧС и ОПБ муниципального образования Туруханский район о возможных сроках начала и прохождения ледохода на территории Борского сельсовета | с 01.03.2020 г. до окончания паводкового периода | Глава Борского сельсовета, заместитель главы |