# Администрация Борского сельсовета

#### ТуруханскОГО районА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.03.2023 г. | п. Бор | 19-п |

- Об утверждении Плана основных мероприятий Борского сельсовета по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода в 2023 году.

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, сохранности зданий, сооружений, коммуникаций и материальных ценностей в период весеннего паводка 2023 г., на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на территории муниципального образования Борский сельсовет в 2023 г. Приложение № 1.

2. Системному администратору администрации опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Борского сельсовета в сети Интернет http://borchane.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Борского сельсовета.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы Борского сельсовета					Л.Я. Ригонен

Приложение № 1 к постановлению

администрации Борского сельсовета

от 01.03.2023 г. № 19-п

ПЛАН

основных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на территории муниципального образования Борский сельсовет в 2023 году

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата исполнения | Исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ муниципального образования Борский сельсовет по вопросу подготовки к весеннему паводку 2023 г. | до 01.04.2023 г. | Глава Борского сельсовета |
|  | Проверка готовности к работе системы оповещения населения о ЧС | до 25.03.2023 г. | Заместитель главы Борского сельсовета |
|  | Подготовка мест временного размещения граждан на случай возможной эвакуации, организация и обеспечение населения в период проживания в ПВР питанием | до 01.04.2023 г. | Глава Борского сельсовета, заместитель главы, руководители ПВР |
|  | Проведение комплекса мероприятий по сохранности материально-технических ценностей, дизельных электростанций, складов ГСМ, техники, оборудования, зданий | апрель 2023 г. | Администрация Борского сельсовета, организации и предприятия |
|  | Создание временных водоотводов в п. Бор для предотвращения размывки берега р. Енисей | По мере необходимости | Администрация Борского сельсовета, МБУ «Комплексный центр по благоустройству Борского сельсовета» |
|  | Организация и проведение встречи эвакуируемого населения, перевозка, размещение в пунктах временного размещения п. Бор | По мере необходимости | Администрация Борского сельсовета, руководители ПВР |
|  | Осуществление охраны общественного порядка, пресечение преступлений административных правонарушений в местах размещения эвакуированного населения | При развертывании ПВР | Пункт полиции (дислокация п. Бор) ОМВД России по Туруханскому району |
|  | Предоставление информации в КЧС и ОПБ муниципального образования Туруханский район о возможных сроках начала и прохождения ледохода на территории Борского сельсовета | с 01.03.2023 г. до окончания паводкового периода | Глава Борского сельсовета, заместитель главы |