| Приложение №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 20.03.2014 № 23-р |  |  |  |
| План мероприятий по учету средств собственников помещений, ранее накопленных на капитальный ремонт |  |  |  |
| управляющими компаниями и товариществами собственников жилья |  |  |  |
| № п/п | мероприятие | Срок | ответственное лицо |
| 1. | Доведение органами местного самоуправления (поселений) района информации о необходимости принятия решения о порядке использования ранее накопленных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов до собственников помещений, советов многоквартирных домов, лиц, ответственных за управление многоквартирными домами на территории муниципального образования, посредством личного консультирования, размещения информации на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в СМИ и др. | 01.03.2013 | Заместитель главы Борского сельсовета Розов Владимир Борисович |
| 2. | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса об определении лица, уполномоченного от имени собственников на проведение инвентаризации состава платежей по строке «содержание и ремонт жилого помещения» с целью определения в составе тарифа затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, проверки объема накопления и расходования средств по сроке «капитальный ремонт» при ее наличии в платежном документе. | 01.04.2014 | Заместитель главы Борского сельсовета Розов Владимир Борисович, с привлечением специалистов БФ ОАО "Туруханскэнерго" |
| 3. | Проведение работы по инвентаризации состава платежей, в том числе ранее накопленных по строке «капитальный ремонт» с составлением акта сверки, подписанного уполномоченным собственником лицом и законным представителем лица, ответственного за управлением многоквартирным домом; при наличии в платёжном документе строки "капитальный ремонт" | с 01.04.2014 по 01.05.2014 | Лицо, уполномоченное решением общего собрания собственников, |
| 4. | Рассмотрение на общем собрании собственников вопроса использования ранее накопленных средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по итогам инвентаризации: принятие решения о проведении капитального ремонта с определением видов работ по капитальному ремонту, стоимости работ и иных условий проведения капитального ремонту 2/3 голосов от общего числа собственников и последующее представление протокола общего собрания в управляющую компанию, ТСЖ для организации выполнения работ; принятие решения о перечислении ранее накопленных средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в фонд капитального ремонта многоквартирного дома в зависимости от выбранного собственниками способа формирования фонда капитального ремонта Протокол общего собрания собственников с указанием номера счета, на который должны быть перечислены денежные средства, представляется в управляющую компанию, ТОК для проведения операции по перечислению денежных средств. | 01.05.2014 | Заместитель главы Борского сельсовета Розов Владимир Борисович, Лицо, уполномоченное решением общего собрания собственников |